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鹤山市农村生活污水治理分年度攻坚任务表
	序号
	自然村总数
	2020年
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年

	
	
	自然村完成基数
	完
成
率
基
数
	目标完成自然村数量
	目标完成率
	目标完成自然村数量
	目标完成率
	目标完成自然村数量
	目
标
完
成
率
	目标完成自然村数量
	目标完成率
	目标完成自然村数量
	目标完成率

	1
	1110
	393
	35%
	495
	80%
	55
	85%
	55
	89.9%
	23
	92%
	10
	93%


备注：2020年数据以省生态环境厅公布的数据为准。
