附件5
鹤山市农村生活污水治理攻坚行动任务分解表
	序号
	重点任务
	工作任务
	时间
	责任单位

	1
	推进农村生活污水治理建设
	优先开展国考断面水质达标控制单元、城乡结合部、中心村、黑臭水体集中区域、水源保护区、美丽乡村风貌示范带及饮用水水源保护区周边村庄的生活污水治理。
	2022年底
	市水利局
江门市生态环境局鹤山分局
市住房和城乡建设局
市农业农村局
市财政局
市自然资源局
市城市管理和综合执法局
各镇（街）

	2
	
	全面推进农村生活污水治理，2022年新增完成农村生活污水治理自然村55个，2023年新增完成农村生活污水治理自然村55个，2024年，新增完成农村生活污水治理自然村23个，2025年新增完成农村生活污水治理自然村10个。
	2022年起
	

	3
	推动问题设施提升整改
	对照全省摸排问题清单，结合村镇自查复核结果，形成问题设施提升整改、管网完善与修复清单。
	2022年2月底前
	市水利局、江门市生态环境局鹤山分局依职责分工开展

	4
	
	对照问题设施提升整改、管网完善与修复清单，完成问题污水处理设施提升整改，整改后处理排放污水稳定达标。
	2022年12月底前
	市水利局
江门市生态环境局鹤山分局
市农业农村局
各镇（街）

	5
	推动农村生活污水处理设施长效运行
	建立自行监测制度，生态环境部门每年抽取20%日处理能力20吨及以上的处理设施开展执法监测。
	2021年起
	江门市生态环境局鹤山分局

	6
	
	明确村庄污水治理设施产权归属及设施运维管理单位，合理确定污水管网和设施运维主体和模式。农村污水设施有明确的负责人员和运维资金来源。
	2022年底前
	市水利局
江门市生态环境局鹤山分局
市农业农村局

	7
	加强农村生活污水治理监管与考核
	指导监督运维单位开展农村生活污水处理设施运营维护，抓好督导问题整改工作。
	/
	市水利局
江门市生态环境局鹤山分局
市农业农村局
各镇（街）

	8
	
	进一步强化现场督导工作，将农村生活污水治理工作纳入乡村振兴战略实绩考核、河湖长制等考核内容。
	2022年起
	市农业农村局
江门市生态环境局鹤山分局
市水利局

	9
	加强资金保障
	做好农村生活污水治理项目库储备工作，积极申报中央和省专项资金，充分发挥涉农资金统筹作用，用好相关金融政策，拓宽资金筹措渠道。
	持续开展
	市财政局
江门市生态环境局鹤山分局市水利局
市农业农村局

	10
	强化技术研发，探索数字化监管模式
	2025年年底前，加快推行农村生活污水治理智能化运维数字化管理。
	2025年12月底前
	市水利局
江门市生态环境局鹤山分局



